Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Džūkstes pamatskolas PII ēkā”

Projekts tika iesniegts 2014.gada 31.jūlijā SIA „Vides investīciju fonds”, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” konkursa piektās kārtas ietvaros, un 23.12.2014. saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu.

Dome 2015.gada 16.janvārī noslēdza līgumu Nr.KPFI-15.4/112 ar SIA „Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta īstenošanu.

Projekta mērķis

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Džūkstes pamatskolas PII ēkā, samazinot siltumenerģijas patēriņu.

Projekta īstenošanas laiks

2015.gada 16.janvāris – 2015.gada 29.maijs.

Projekta izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas ir 204 135,60 EUR, no kurām:

KPFI finansējums sastāda 85% jeb 173 515,26 EUR un

projekta iesniedzēja līdzfinansējums sastāda 15% jeb 30 620,34 EUR.

Projekta kopsavilkums

Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas daudzumu Džūkstes pamatskolas PII ēkā, projekta ietvaros ir plānots samazināt siltumenerģijas patēriņu, veicot šādu aktivitāti: “Ēku energoefektivitāti paaugstinoši renovācijas darbi”. Projekta īstenošanas rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nebūs zemāks par 0,42 kgCO2/EUR gadā, savukārt siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā.

Projekta aktualitātes:

2015.gada janvārī tika organizēts būvdarbu iepirkums objektam „Džūkstes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Par piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu un kurš atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām, iepirkuma komisija atzina pretendenta – piegādātāju apvienības SIA „AMATNIEKS” un SIA „LASVEJA” iesniegto piedāvājumu. Būvdarbu līgums parakstīts 27.janvārī.

Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA „WS” izstrādāto vienkāršotās renovācijas projektu „Ēkas (kad.Nr.90480010441002) vienkāršota renovācija „Džūkstes skola”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads”.

(Informācija sagatavota 28.01.2015.)

2.februārī noslēgts līgums par būvuzraudzības nodrošināšanu ar SIA „Būves birojs” Raimondu Bretšneideru. Būvdarbi uzsākti 9.februārī pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes un tie pabeidzami aprīlī.

Džūkstes bērnudārzs, uzsākot būvdarbus februārī

(Informācija atjaunota 23.02.2015.)

Būvdarbi martā

Aprīlī pabeigti Džūkstes bērnudārza siltināšanas darbi. Projekta laikā veikta logu un ārdurvju nomaiņa, veikti ārsienu un cokola siltināšanas darbi, kā arī veikts jumta remonts ar mērķi samazināt siltuma zudumus ēkā.

Pēc būvdarbiem uzsākta bērnudārza telpu iekārtošana, lai mazie bērnudārznieki varētu atgriezties „Dzintariņā”.

(Informācija atjaunota 20.05.2015.)

Kontaktpersona: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.