

Projekts „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana”

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2012.gada 14.jūnijā noslē­dza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/152/047) ar ieviešanas ilgumu 15 mēneši.

Projekta mērķis ir nodrošināt stabilu piegādājamā dzeramā ūdens apjomu, samazināt avāriju skaitu un notekūdeņu infiltrāciju gruntsūdeņos, likvidēt tiešu neattīrīto notekūdeņu izplūdi apkārtējā vidē un nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu.

Projekta ietvaros ir plānoti šādi darbi:

1. Būvniecība:
* ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija 3,3 km garumā;
* pieņemšanas kameras nomaiņa;
* sūkņu komplekta 15 l/s uzstādīšana;
* automātikas uzstādīšana;
* kanalizācijas tīkla rekonstrukciju 0,53 km apmērā;
* kanalizācijas spiedvadu rekonstrukciju 0,03,km;
* notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukciju (4x30m3);
* pieņemšanas notekūdeņu kameras izbūvi 100 m3;
* dūņu lauku rekonstrukciju (betonēšanas darbi);
* teritorijas labiekārtošanu – žoga izbūve, apgaismojums un apzaļumošana;
1. Būvuzraudzība.
2. Autoruzraudzība.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 465 380,63, kopējās at­tiecināmās izmaksas - Ls 351 402, 00, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – Ls 298 691,70.

*Attīstības nodaļas projektu direktore Zane Siliņa*

Projekts „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana”

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2012.gada 14.jūnijā noslē­dza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/152/047) ar ieviešanas ilgumu 15 mēneši.

Projekta nepieciešamība Slampes pagasta ūdenssaimniecības sakārtošanā ir ļoti nozīmīga. Pašreizējā situācija atsevišķos ūdensvada posmos ir kritiskā stāvoklī un ir nepieciešams tos pēc iespējas tuvākajā laikā rekonstruēt.

 Projekta ietvaros pašlaik notiek būvniecības iepirkuma tehniskās dokumentācijas sagatavošana, lai ziemas mēnešos varētu izsludināt iepirkuma procedūru un ar nākamā gada pavasari uzsākt būvniecības darbus.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 465 380,63, kopējās at­tiecināmās izmaksas - Ls 351 402, 00, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – Ls 298 691,70.

Sagatavoja Zane Siliņa

26.09.2012.

Projekts „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana”

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2012.gada 14.jūnijā noslē­dza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/152/047) ar ieviešanas ilgumu 15 mēneši.

 Projekta ietvaros joprojām notiek būvniecības iepirkuma tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Tuvākajā laikā tiks izsludināts būvniecības iepirkums, lai pavasarī būtu iespējams uzsākt būvniecības darbus.

 Projekta kopējās izmaksas ir Ls 465 380,63, kopējās at­tiecināmās izmaksas - Ls 351 402, 00, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – Ls 298 691,70.

Sagatavoja Zane Siliņa

25.01.2013.

Projekts „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana”

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2012.gada 14.jūnijā noslē­dza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/152/047) ar ieviešanas ilgumu 15 mēneši.

 Projekta ietvaros ir noslēgts līgums par būvniecības darbu veikšanu ar SIA „Amatnieks”, kā arī līgumi par būvuzraudzību ar SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību ar Juri Miltu. Sākot ar 26.08.2013. tiek uzsākti būves vietas sagatavošanas darbi un plānotie būvdarbi.

 Projekta kopējās izmaksas ir Ls 465 380,63, kopējās at­tiecināmās izmaksas - Ls 351 402, 00, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – Ls 298 691,70.

Sagatavoja Zane Siliņa

Papildināts 26.08.2013.

**Slampes pagastā veic ūdenssaimniecības sakārtošanu**

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2012.gada 14.jūnijā noslē­dza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/152/047) ar ieviešanas ilgumu 24 mēneši.

 Slampes pagasta ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta ieviešana ir ļoti nozīmīga, jo atsevišķi ūdensvada posmi ir kritiskā stāvoklī, kurus nepieciešams pēc iespējas ātrāk rekonstruēt.

 Pašreiz ir ieguldīti 90 % ūdensapgādes tīklu, veikta artēziskā urbuma karotāža, daļēji izbūvēti kanalizācijas tīkli un uzsākta notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija.

 Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un pacietību būvdarbu laikā!

 Projekta kopējās izmaksas ir Ls 526482,13, kopējās at­tiecināmās izmaksas – Ls 351 402, 00, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – Ls 298 691,70.

*(Informācija atjaunota 25.11.2013.)*

***Zane Siliņa***

*Tukuma novada Domes*

*projektu direktore*



**Slampes pagastā veic ūdenssaimniecības sakārtošanu**

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2012.gada 14.jūnijā noslē­dza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/152/047) ar ieviešanas ilgumu 24 mēneši.

 Projekta mērķis ir nodrošināt stabilu piegādājamā dzeramā ūdens apjomu, samazināt avāriju skaitu un notekūdeņu infiltrāciju gruntsūdeņos, likvidēt tiešu neattīrīto notekūdeņu izplūdi apkārtējā vidē un nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu.

 Projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes, kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada tīklu rekonstrukcija, pieņemšanas kameras nomaiņa, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un dūņu lauku rekonstrukcija (betonēšanas darbi). Neatbilstošu laika apstākļu dēļ ir pagarināts labiekārtošanas darbu pabeigšanas termiņš līdz 01.06.2014.

 Pateicamies iedzīvotājiem par sadarbību un sapratni būvdarbu laikā!

 Projekta kopējās izmaksas ir Ls 526482,13, kopējās at­tiecināmās izmaksas – Ls 351 402, 00, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – Ls 298 691,70.

*(Informācija atjaunota 24.02.2014.)*

***Zane Siliņa***

*Tukuma novada Domes*

*projektu direktore*



**Slampes pagastā veic ūdenssaimniecības sakārtošanu**

Tukuma novada pašvaldības Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde 2012.gada 14.jūnijā noslē­dza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/152/047) ar ieviešanas ilgumu 24 mēneši.

 Projekta mērķis ir nodrošināt stabilu piegādājamā dzeramā ūdens apjomu, samazināt avāriju skaitu un notekūdeņu infiltrāciju gruntsūdeņos, likvidēt tiešu neattīrīto notekūdeņu izplūdi apkārtējā vidē un nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu.

 Šā gada 29.maijā tika pieņemti ekspluatācijā Slampes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi. Projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes, kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada tīklu rekonstrukcija, pieņemšanas kameras nomaiņa, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un dūņu lauku rekonstrukcija (betonēšanas darbi).

 Pateicamies iedzīvotājiem par sadarbību un sapratni būvdarbu laikā!

 Projekta kopējās izmaksas ir 612021,35 *euro*, kopējās at­tiecināmās izmaksas –500000,00 *euro*, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – 425 000,00 *euro*.

*(Informācija atjaunota 04.06.2014.)*

***Zane Siliņa***

*Tukuma novada Domes*

*projektu direktore*