Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkā”

Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkā pēc ekspertīzes slēdziena un tehniskā projekta izstrādes par jumta nesošo konstrukciju nestspēju tiek turpināti būvdarbi.

Līdz šim ir veikti ēkas jumta konstrukcijas pastiprināšanas darbi, logu konstrukciju izbūve, norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbi, cokola un pamatu zem grunts līmeņa siltināšana, durvju nomaiņa, siltumapgādes un karstā ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu nomaiņa un piespiedu ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu (rekuperāciju) izbūve. Objektā turpinās grīdas izbūves darbi, iekštelpu kosmētiskais remonts un ārsienu apdares darbi, kā arī labiekārtošanas darbi, kas varētu tikt pabeigti līdz ar labvēlīgāku laika apstākļu iestāšanos.

Būvdarbu pabeigšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā plānots veikt līdz š.g. 1.jūnijam.

(Informācija sagatavota 24.02.2014.)

Tukuma novada Domes projektu direktore Zane Siliņa, tālr.63107284.