Apstiprināts Tukuma novada Domes

iepirkuma komisijas

17.04.2018. sēdē (protokols Nr.1)

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

“TUKUMA 2. VIDUSSKOLAS PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. TND-2018/25/ERAF) NOLIKUMS

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir Tukuma novada Dome (TND).

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975.

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.

  - Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: TND Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste

Ieva Ručevska,

Tālrunis: 63107325;

E-pasts: Ieva.Rucevska@tukums.lv

Fakss: 63107243;

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

- Iepirkuma organizētājs

Saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības iepirkumu komisiju darbības nolikumu (Tukuma novada Domes 27.07.2017. lēmums, prot. Nr.14., 13.§) noteikta iepirkuma komisija.

- Iepirkuma identifikācijas numurs

TND – 2018/25/ERAF.

- Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

- Iepirkuma priekšmets un apjoms

  - SIA “Mark Arhitekti” izstrādātā “Tukuma 2. vidusskolas pārbūve Raudas ielā 16, Tukumā” būvprojekta ekspertīze atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darba uzdevumam (nolikuma 1.pielikums). CPV kods: 71310000-4 (Konsultatīvie inženiertehniskie un celtniecības pakalpojumi).

  - Tehniskās specifikācijas pievienotas nolikuma 1. pielikumā, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

  - Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"  projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

- Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš

  - Izpildītājs eksperta atzinumu iesniedz pasūtītajam 40 (četrdesmit) dienu laikā pēc būvprojekta dokumentācijas papīra formātā un elektroniskā formātā saņemšanas ar pieņemšanas nodošanas aktu.

  - Ja eksperta atzinums būvprojektam ir negatīvs, Izpildītājam jāveic atkārtota ekspertīze būvprojekta izlabotajām daļām vai sadaļām un jāiesniedz Pasūtītājam atkārtots ekspertīzes atzinums 7 (septiņu) dienu laikā pēc labota būvprojekta saņemšanas.

- Prasības pretendentiem

  - Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

    - Ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

    - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī nolikuma 7.1.1. – 7.1.3. nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

    - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (prasība attiecas uz LR reģistrētām personām) vai, ja pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz ekspertīzes uzsākšanas brīdi, ja pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

  - Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim:

    - Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanā vai būvdarbos par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem ir vismaz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir: vismaz EUR 20 000,00 (bez PVN).

  - Tehniskās un profesionālās spējas:

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, papildus ņemot vērā arī 2018. gadu, ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze būvprojektu izstrādes vai būvprojektu ekspertīzes pasūtījumu līgumu izpildē, t.i. pretendents kā ģenerāluzņēmējs (galvenais uzņēmējs) kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāju prasībām ir izpildījis vismaz 2 (divu) pakalpojuma līgumu, kura ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikta būvprojektu ekspertīze publiskām ēkām (CC klasifikators 1263 	Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas) jaunbūvei vai pārbūvei ar kopējo platību ne mazāku par 6000m2. (būvprojekts saskaņots un apstiprināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām).

    - Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei, t. i.:

      - vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būveksperts) arhitekts, kuram ir tiesības veikt būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi un kuram iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, papildus ņemot vērā arī 2018. g., ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze vismaz 2 (divu) būvprojektu ekspertīzes veikšanā publiskām ēkām (CC klasifikators 1263 	Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas) jaunbūvei vai pārbūvei ar kopējo platību ne mazāku par 6000m2, lietotāju skaitu ne mazāku par 250 cilvēkiem;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būveksperts) būvprojektu konstrukciju ekspertīzē, kuram iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, papildus ņemot vērā arī 2018. g., ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze vismaz 2 (divu) būvprojekta ekspertīzes veikšanā publiskās ēkās (CC klasifikators 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas) jaunbūvei vai pārbūvei ar kopējo platību ne mazāku par 6000m2, lietotāju skaitu ne mazāku par 250 cilvēkiem;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būveksperts) būvprojektu konstrukciju ekspertīzē vai būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē, kuram iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, papildus ņemot vērā arī 2018. g., ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze vismaz 2 (divu) būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskatu ekspertīzes veikšanā publiskās ēkās (CC klasifikators 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas) jaunbūvei vai pārbūvei ar kopējo platību ne mazāku par 6000m2, lietotāju skaitu ne mazāku par 250 cilvēkiem.

    - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

    - Pretendentam, kā arī ekspertīzei piesaistītajiem ekspertiem jābūt neatkarīgiem no būvprojekta izstrādātāja. Būvprojekta izstrādātājs - SIA “Mark Arhitekti”, (reģ.Nr. 40103263364), būvprojekta vadītājs Mārtiņš Ošāns (sert.numurs 10-1044).

  - Lai pierādītu atbilstību nolikuma 7.3. un 7.4. prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, bet ievērojot nolikuma 9.4.2.7. punktā noteiktās prasības par Pretendenta pienākumu sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.

- Prasības iepirkuma izpildei

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1. pielikums).

- Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai

  - Iepirkuma nolikums, t. sk. Tehniskās specifikācijas, pieejamas Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Piedāvājuma iesniegšana:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:

      - Piedāvājums iepirkumam “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND– 2018/25/ERAF;

      - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, faksa numurs un e-pasta adrese.

      - Norāde: “Neatvērt līdz 2018. gada 2. maijam plkst.11.00”.

  - Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājumā jāiesniedz:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka Pretendents piekrīt nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

    - Pretendentu atlases dokumenti, lai novērtētu pretendenta atbilstību nolikuma 7.2.2. un 7.4. punktu prasībām:

      - Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz ekspertīzes pakalpojumu uzsākšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 7.2.2. punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem (ārvalstīs reģistrētas personas), kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā);

      - Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums (oriģināls) par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu pēdējos 3 (trīs) kalendārajos gados (2017. g., 2016. g. un 2015. g.). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu iesniedzams par nostrādāto periodu (sadalījumā pa gadiem). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), šī apakšpunkta prasībām atbilstošs apliecinājums par piegādātāju apvienībā (personālsabiedrībā) iekļauto piegādātāju vidējo kopējo gada finanšu apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu periodā.

      - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, papildus ņemot vērā arī 2018. gadu, izpildītājiem pakalpojumu līgumiem, kur katra līguma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikta būvprojektu ekspertīze publiskām ēkām (CC klasifikators 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas) jaunbūvei vai pārbūvei ar kopējo platību ne mazāku par 6000m2, norādot pasūtītājus, darbu izpildes termiņus, katra būvprojekta ietvaros attīstāmā būvobjekta platību kvadrātmetros, kura ekspertīzi veicis pretendents, izpildītā pakalpojuma līguma apjomu finansiālā izteiksmē un pievienojot attiecīgo darbu pasūtītāju (kas minēts pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju nolikuma 7.4.1. punktā noteiktajām prasībām) atsauksmes par izpildītā līguma kvalitāti (lai apliecinātu Pretendenta atbilstību nolikuma 7.4.1. punkta prasībām).

      - Tehniskajās specifikācijās noteikto ekspertīzes pakalpojumu sniegšanā iesaistīto būvekspertu CV (oriģināli), kuri sagatavoti atbilstoši nolikuma 3. pielikumā noteiktajai formai (lai apliecinātu Pretendenta atbilstību nolikuma 7.4.2.punkta prasībām).

      - Ja kāds no Pretendenta piedāvātajiem būvekspertiem ir ārvalsts speciālists, jāiesniedz:

        - ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti);

        - Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendnetu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlkāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par speciālistu (būveksperti) īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

      - Informācija par līguma izpildi (pēc formas –  nolikuma 4.pielikums), kur pretendents norāda:

a) vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem),

b) piesaistītos speciālistus, to pienākumus un saistību ar pretendentu,

c) citus līguma izpildei nepieciešamos resursus.

      - Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar apakšuzņēmējiem vai apakšuzņēmēju apliecinājumu par līdzdalību līguma izpildē, informāciju kādas šī iepirkuma līguma daļas tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējiem (t. sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), norādot to kopsummu euro bez PVN no kopējās līgumcenas.

      - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:

        - visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību);

        - informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no Piegādātājiem.

      - Ja Pretendents, lai pierādītu atbilstību nolikuma 7.3. un 7.4. apakšpunktos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, balstās uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā šādas prasības:

        - Pretendents piedāvājumā norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi un kompetences (t. sk. pieredze), iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi un kompetences Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu un kompetenču veida;

        - iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.

      - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

        - Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu  arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti  no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

        - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. EPD veidlapu elektroniski var sagatavot interneta vietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#;

        - Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikuma 9.4.2. punktā minētie kvalifikāciju apliecinošie pirmdokumenti.

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 5. pielikumā norādītajai formai (oriģināls):

      - Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro.

      - Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

      - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.

- Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

    - pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 9.3.punktā un 9.4.punktā norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 7.2. - 7.4. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.3. punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

    - noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā kritēriju - piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs);

    - pārbaudīs, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst nolikuma 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.4. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.  panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkts) minētie izslēgšanas nosacījumi:

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par nolikuma 7.1.1. punktā minētajam faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētās personas piekrišanu.

      - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

      - Ņemot vērā nolikuma 10.2.5.2. punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

        - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

        - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās datu bāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 10.2.5.4.2. noteiktajā termiņā iesniedz: a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; b) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

    - atzīs pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 10.2.1. līdz 10.2.6. punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).

  - Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 10.2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi Tukuma novada Domes Klientu apkalpošanas centrā (ieeja no Šēseles ielas puses), Talsu ielā 4, Tukumā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada dome, Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 2. maijam plkst. 11.00 ar norādi: “Piedāvājums iepirkumam “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF)”. Pasta sūtījumiem jābūt nogādātiem šajā punktā minētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un uzdot jautājumus par iepirkuma nolikumā ietvertajām prasībām:

  - Iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND–2018/25/ERAF) (turpmāk – iepirkums) nolikums, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 11.1. apakšpunktā.

- Informācijas apmaiņa:

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa e-pastu, faksu vai pastu.

- Cita informācija

  - Ar Pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši nolikuma 6. pielikumā pievienotajam līguma projektam.

  - Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 9.  panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā interneta vietnē http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

  - Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;

- Curriculum vitae (CV) forma piedāvātajiem būvekspertiem;

- Informācija par līguma izpildi;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					M. Rudaus - Rudovskis

1. pielikums

iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF) nolikumam

Tehniskās specifikācijas

Būvprojekts: Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze

- Vispārīgā informācija.

Būvprojekta ekspertīzi izstrādāt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, 	Latvijas valsts standartiem, darba uzdevumā un Līguma projektā izvirzītās prasības un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.

- Ekspertīzes uzdevumi:

  - veikt būvprojekta vispārīgās daļas, arhitektūras, būvkonstrukciju, darbu organizācijas projekta, ekonomiskās daļas, energoefektivitātes novērtējuma un ugunsdrošības pasākuma pārskata un citu būvprojekta daļu ugunsdrošības risinājumu pilnu ekspertīzi;

  - sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību būves būtiskajām prasībām (Būvniecības likuma 9. pants), pasūtītāja dotā darba uzdevuma, normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;

  - izvērtēt projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām, t.sk. veikt būvkonstrukciju galveno konstruktīvo mezglu risinājumu un aprēķinu pārbaudi, pārbaudīt to detalizācijas pietiekamību rasējumos un atbilstību paredzētajām slodzēm;

  - pārbaudīt būvprojekta ekonomikas daļas sastāva atbilstību LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

  - izvērtēt pielietoto materiālu, cenu, darba algu un mehānismu izmaksu atbilstību pašreizējām – 2018. gada Latvijas tirgus cenām;

  - izvērtēt darba un materiālu apjomu atbilstību būvprojekta risinājumiem, noteikt vai visi būvprojekta risinājumi ir ietverti tāmēs, vai nav atšķirības starp darbu apjomiem un tāmēm;

  - pārbaudīt vai būvdarbu veikšanas process DOP ir organizēts tādā veidā, lai netiktu pārkāpti būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, projektēšanas uzdevums, kā arī nepastāv risks, ka risinājumus nevarētu saskaņot attiecīgajās instancēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  - izvērtēt būvprojekta risinājumu atsevišķu sadaļu savstarpējo savietojamību, īpaši pievēršot uzmanību būvkonstrukciju un inženiertīklu krustojumiem;

  - nepieciešamības gadījumā, veikt atkārtotu būvprojekta ekspertīzi un pārliecināties, ka sākotnējā ekspertīzē konstatētās kļūdas un nepilnības ir novērstas un sniegt par to attiecīgu ekspertīzes slēdzienu;

  - sekot, lai atsevišķi būvprojekta labojumi jebkurā sadaļā tiktu ievērtēti visās pārējās sadaļās uz kurām labojumi attiecas;

  - izvērtēt būvprojekta daļu un sadaļu atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” atbilstību projektēšanas uzdevumam un citiem projektam pievienotajiem projektēšanas uzsākšanai nepieciešamiem dokumentiem;

  - būvprojekta ekspertīzes atzinums jāizstrādā un jāapkopo ekspertīzes atzinumā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” V nodaļas “Ekspertīze” prasībām un saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem  “Ēku būvnoteikumi” sadaļas 6.4. Būvprojekta ekspertīze prasībām;

  - pasūtītājam nododams būvprojekta ekspertīzes atzinums – 5 (piecos) eksemplāros un tā digitālā forma – pdf. formātā (ar parakstiem).

- Būvprojekta ekspertīzes veikšanas apjoms un laiks.

  - Būvprojekta ekspertīze jāveic būvprojektam pilnā apjomā, saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pēc ekspertīzes atzinuma iesniegšanas, projektētājam jānovērš ekspertu norādītās, pamatotās neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas un ekspertīzes veicējiem jāpārbauda un jāizvērtē, vai un kā norādītās, pamatotās neatbilstības ir novērstas vai izskaidrotas. Visi uzskaitītie pienākumi Izpildītājam jāveic līdz pozitīvam ekspertīzes atzinumam;

  - Būvprojekta ekspertīze jāveic ne ilgāk kā 40 kalendāro dienu laikā pēc būvprojekta saņemšanas.

  - Būvprojekta autors pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas 19 kalendāro dienu laikā veic norādīto nepilnību novēršanu.

  - Pēc pamatoto neatbilstību, ja tādas tiek konstatētas, novēršanas vai izskaidrošanas veikt būvprojekta atkārtotu izvērtēšanu un pārbaudi, un sniegt būvprojekta ekspertīzes atzinumu ne ilgāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc materiālu saņemšanas.

Piezīme: Ja ekspertīzes veikšanas laikā tiek konstatēti papildus darbi, kas iepriekš nav konstatēti, bet tie ir nepieciešami objekta pārbūvei un tālākai funkcionēšanai, Pretendents par tiem sniedz atzinumu noteiktās līgumcenas ietvaros.

- Tehniskās specifikācijas pielikumi (elektroniski): Būvprojekta materiāli.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					M.Rudaus - Rudovskis

2. pielikums

iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF) nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā*

“Tukuma 2. vidusskolas pārbūves  būvprojekta ekspertīze”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF)

Pretendents, ___________________________________________________________________,

pretendenta nosaukums

reģ.Nr._______________________________________________________________________,

vienotais reģistrācijas numurs

tā _________________________________________ personā (personas kods _______________)

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF);

- apņemas ievērot nolikuma prasības;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju vai lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu (Līguma projekts);

- pretendents un ekspertīzei piesaistītie eksperti nav saistīti ar būvprojekta izstrādātāju. (Būvprojekta izstrādātājs - SIA “Mark Arhitekti”, (reģ.Nr. 40103263364), būvprojekta vadītājs Mārtiņš Ošāns (sert.numurs 10-1044).

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīzi saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:

EUR_______  (__________________________)**apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

(norādīt skaitļiem)    (norādīt vārdiem)

Paraksts***: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

Pretendenta adrese: ______________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: __________________

Pretendenta e-pasta adrese: ________________________

Pretendents atbilst MUV uzņēmuma definīcijai (atbilstošo variantu atstāt)****: Jā/ Nē

z.v.

*	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

**	 Līgumcena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

***	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

**** Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. pielikums

iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF) nolikumam

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA PIEDĀVĀTAJAM PERSONĀLAM

(Pretendentam šī sadaļa jāaizpilda par katra piesaistītā speciālista (būveksperta) vienību (atbilstoši nolikuma 9.4.2.4. punkta prasībām), izmantojot šo CV formu tik reizes, cik nepieciešams)

Piedāvātā loma līguma izpildē: Vārds, uzvārds: ______ Profesija: Aktīvie būvprakses sertifikāti (ja tādi piešķirti): ___________________(norādīt sertificētās darbības jomas un sertifikātu numurus) KVALIFIKĀCIJA (DARBINIEKA PIEREDZES APRAKSTS): Sniedziet darbinieka pieredzes aprakstu, kas visvairāk atbilst iepirkuma mērķiem un uzdevumiem. Sagatavojot pieredzes aprakstu, norādiet informāciju, kas apliecina darbinieka kvalifikācijas atbilstību nolikuma 7.4.2. apakšpunkta prasībām Būvprojekta nosaukums; Atzīme par ekspertētā būvprojekta objekta veidu (jaunbūve vai pārbūve); Ēkas funkcija, CC klasifikators, kopējā platība; Būvprojekta ekspertīzes izpildes laika periods (mm.gggg. – mm.gggg.); Darbinieka loma un veiktie ekspertīzes darbi; Ekspertīzes pakalpojumu pasūtītājs; Darba vieta (darba devējs). APLIECINĀJUMS: Es, apakšā parakstījies (-usies): - apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi; - piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND - 2018/25/ERAF) Pretendenta (__________________jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai; - apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā (___________norādīt lomu), ja Pretendentam (______________jānorāda Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Darbinieka pilns vārds, uzvārds:____________________________________ Paraksts: Datums (diena/mēnesis/gads) : _ Kontakttālrunis:__________________________

4. pielikums

iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF) nolikumam

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

| Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

PERSONA, KAS ATBILDĪGA PAR LĪGUMA IZPILDI

| Pienākumi līguma izpildē* |  | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts (izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Persona, kuru pārstāv** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvprojekta ekspertīzes vadītājs |  |  |  |  |
| 1. | Būvniecības valsts kontroles biroja sertificēts arhitekts, kuram ir tiesības veikt būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi |  |  |  |
| 2. | Būvniecības valsts kontroles biroja sertificēts speciālists būvprojektu konstrukciju ekspertīzē |  |  |  |

Par būvprojekta ekspertīzes vadītāju var nominēt Būvniecības valsts kontroles biroja sertificētu arhitektu (1.) vai Būvniecības valsts kontroles biroja sertificētu speciālistu būvprojektu konstrukciju ekspertīzē (2.)

* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot visu nolikuma 3.11.punktā noteikto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks

C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

5. pielikums

iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF) nolikumam

finanšu piedāvājuma forma

Finanšu piedāvājums Piedāvājuma cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā transporta izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas. Nr. p. k.; Pakalpojums; Līguma summa, EUR bez PVN*. 1.; Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze. PVN*:. Līguma summa kopā, EUR ar PVN*:. Paraksts **: ___________________________________ Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis Vārds, uzvārds: _________________________________ Amats: ________________________________________ * Cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. ** Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara

6. pielikums

iepirkuma “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/25/ERAF) nolikumam

Līgums (projekts)

Par Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīzi

Tukumā,		2018.gada___________

Tukuma novada Dome, reģ.Nr.90000050975, juridiskā adrese Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, turpmāk šī līguma tekstā saukta “Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <juridiskā adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par “Pusēm”, pamatojoties uz Tukuma novada Domes organizētā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.  kārtībā “Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/25/ERAF) rezultātiem, noslēdz līgumu par Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīzi (turpmāk tekstā - Līgums), izsakot to šādā redakcijā:

- Līguma priekšmets

- Ar šo Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Tukuma 2. vidusskolas pārbūves būvprojekta ekspertīzi un sagatavot būvekspertīzes atzinumu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Līguma pielikums Nr.1) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- Līguma priekšmets tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

- Izpildes termiņi

  - Līgums stājās spēkā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs vai būvprojekta autors nodod Izpildītājam būvprojekta dokumentāciju izdrukātā versijā un elektroniski, par ko tiek sagatavots un parakstīts pieņemšanas nodošanas akts. Gadījumā, ja būvprojektu Izpildītājam nodod būvprojekta autors, pieņemšanas nodošanas akts tiek parakstīts un sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens tiek iesniegts Pasūtītājam.

  - Izpildītājs apņemas iesniegt ar pavadvēstuli Pasūtītājam ekspertīzes atzinumu Līguma 1.1.punktā minētajam būvprojektam 40 (četrdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.2.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

  - Nepieciešamības gadījumā pēc vienas Puses pieprasījuma Pasūtītājs organizē Pasūtītāja, būvprojekta autora un Izpildītāja kopīgu sapulci iespējamo neatbilstību apspriešanai un lēmuma (-u) pieņemšanai par neatbilstību novēršanu būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības piedalīties šādās sapulcēs.

  - Ja eksperta atzinums būvprojektam ir negatīvs, Izpildītājam jāveic atkārtota ekspertīze būvprojekta izlabotajām daļām vai sadaļām un jāiesniedz Pasūtītājam atkārtots ekspertīzes atzinums 7 (septiņu) dienu laikā pēc labota būvprojekta saņemšanas.

  - Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises apliecināta kopija atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju. Minētais apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

- Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Līguma 1.1. punktā minētā Pakalpojuma

izpildi EUR____	(______________euro____ un centi), tajā skaitā PVN (21%) jeb EUR	(euro_______un _____centi) saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2), pārskaitot samaksu par sniegto Pakalpojumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

- Pasūtītājs Līguma 3.1. punktā minētās Līguma summas samaksu veic 10 darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā Pakalpojuma izpildes gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Ja Izpildītājs iesniedz rēķinu elektroniski bez rekvizīta “paraksts” vai droša elektroniskā paraksta, bet ar atzīmi “Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”, Pasūtītājs šādus rēķinus atzīst par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķinu veikšanai.

- Pakalpojumu sniegšanas un pieņemšanas-nodošanas kārtība

- Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā izpilda Pakalpojumu atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 (Tehniskās specifikācijas) noteiktajām prasībām.

- Izpildot Pakalpojumu, Izpildītājs ievēro visus reglamentējošos normatīvos aktus, vispārpieņemto praksi attiecīgā Pakalpojuma sniegšanai, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja akceptētās Pakalpojuma izpildes kārtības.

- Par Pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja Pakalpojuma gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas diena.

- Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt ekspertīzes atzinumu, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs piecu dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus pieņemt ekspertīzes atzinumu . Pie ekspertīzes atzinuma pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt atzinuma un sniegtā Pakalpojuma pārbaudi, lai pārliecinātos par tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Līguma prasībām, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus.

- Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegto Pakalpojumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojuma izpilde veikta nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst normatīvo aktu vai Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesību aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.

- Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Pakalpojuma pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem civiltiesiskā kārtībā, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai tā ietvaros sagatavotā ekspertīzes atzinuma turpmāku izmantošanu.

    - Izpildītājs ir tiesīgs Pakalpojumu vai jebkuras tā daļas izpildi nodot trešajām personām tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Saskaņā ar šo punktu izteiktā Pasūtītāja piekrišana nekādā mērā nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā uz Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

    - Izpildītājs apņemas uzskatīt par konfidenciālu jebkuru Pakalpojuma sniegšanas laikā no Pasūtītāja saņemto informāciju un Izpildītāja sagatavoto ekspertīzes atzinumu. Izpildītājs apņemas minēto informāciju un ekspertīzes atzinumu bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs ir tiesīgs gadījumā, ja konstatē, ka Izpildītāja pieaicinātais apakšuzņēmējs, darbinieks vai kāda trešā persona nepilda savus pienākumus, vai ir ar neatbilstošu kvalifikāciju, pieprasīt attiecīgā apakšuzņēmēja, darbinieka vai trešās personas nomaiņu ar tādu, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.

    - Pasūtītājs uzņemas iesniegt Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai visu nepieciešamo informāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras iesniegšanu saskaņā arī Līguma Pielikumu Nr.1, ir uzņēmies Pasūtītājs.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla iesaistīšana un nomaiņas kārtība

  - Pakalpojumu sniegšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktos gadījumus.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

    - personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;

    - apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.3.1. un 6.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - tiek piedāvāts nomainīt personālu un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, kas attiecas uz personālu;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

  - Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto adresi.

- Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana

  - Līguma izpildes termiņus Līdzēji var grozīt, rakstveidā vienojoties. Vienošanos noslēdz pēc viena no Līdzējiem ierosinājuma šādos gadījumos:

    - ja Pasūtītājs vēlas izmanīt izpildāmo Pakalpojumu saturu vai apjomu;

    - nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu atbilstīgi pagarinājumam, kas atbilst faktisko šķēršļu un apstākļu darbības ilgumam, t. i. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

    - ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Pakalpojumu izpildi;

    - citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, Līdzējiem noslēdzot par to atsevišķu vienošanos, bet ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās prasībā par grozījumu veikšanu Līgumā.

  - Līguma cena nedrīkst tikt grozīta Līguma izpildes laikā, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas izmaiņas Tehnisko specifikāciju apjomā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

    - ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Pakalpojuma izpildes termiņiem un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas,

    - ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas kavē kādu no Līgumā paredzētajiem maksājumiem.

- Pušu atbildība

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par pienācīgu Pakalpojuma izpildi, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Pakalpojuma izpildes laikā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Izpildītāju vai citus ekspertus vai speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu Izpildītājam.

  - Jebkurā gadījumā, kad Pakalpojuma izpilde nav veikta atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs uz sava riska un rēķina, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstības Pakalpojuma izpildē.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis trūkumus Pakalpojuma izpildes laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs trūkumu novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, samaksu veicot 10 dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.

  - Ja Izpildītājs neizpilda Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas ar PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas ar PVN.

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas ar PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas ar PVN.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vai Pasūtītāja vainas dēļ, vainīgā puse maksā otrai pusei līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas ar PVN.

  - Puses atbild par sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Īpašuma tiesības

  - Visa dokumentācija, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, ir uzskatāma par vienpersonisku Pasūtītāja īpašumu.

  - Izpildītājam ir pienākums minēto dokumentāciju nodot Pasūtītājam.

  - Izpildītājs nav tiesīgs minēto dokumentāciju izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā.

  - Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Citi noteikumi

  - Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.

  - Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentiem un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi.

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: ______, kontakttālrunis: ___________, e-pasts: ______________.

  - Kontaktpersona no Izpildītāja puses: ______, kontakttālrunis: ___________, e-pasts: ______________.

  - Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz	(	) lapām, ieskaitot pielikumus, no

  - kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

  - Līgumam ir divi pielikumi:

    - pielikums Nr.1 “Tehniskās specifikācijas”,

    - pielikums Nr.2 “Pretendenta finanšu piedāvājums”.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Tukuma novada Dome Reģ. Nr.90000050975 Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV 3101 Banka: Konts: Kods: __________________ M. Rudaus – Rudovskis | IZPILDĪTĀJS: ___________________________________ |
| --- | --- |

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.