APSTIPRINĀTS

ar Tukuma novada Domes 28.04.2016.

lēmumu (prot.Nr.6, 3.§.)

**Mērķdotācijas pašvaldību ceļiem (ielām) izlietošanas vidējā termiņa programma**

**Tukuma novada pašvaldībā 2016.-2018.gadam**

Izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu

Tukuma novada pašvaldības reģistrēto pašvaldības ceļu tīklu (uz 2015.gada 26.novembri) veido:

1. Ceļu kopgarums **530,48 km,** t.sk. ar melno segumu 21,833 km.

2. Ielu kopgarums **149,315 km,** t.sk.:

- ar melno segumu 79,34 km;

- ar grants segumu 65,31 km;

- ar bruģa segumu 2,19 km;

- bez seguma 2,48 km.

3. Tiltu kopgarums **316,2 m.**

Programma izveidota, pamatojoties uz Tukuma novada pagastu pārvalžu un Tukuma pilsētas iesniegtajām mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietojuma programmām 2016.-2018. gadā, nosakot prioritātes un ceļu fonda finanšu līdzekļu sadali atbilstoši tām.

Programmas mērķis ir piešķirtā finansējuma ietvaros atjaunot novada teritorijā reģistrēto pašvaldību ceļu un ielu posmus ar sabrukušu grants segumu, papildināt grants seguma planējamo kārtu un uzlabot ūdens atvades sistēmas darbību.

**Mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programma 2016.-2018.gadam Tukuma novada pašvaldībā**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pašvaldība | Autoceļa/ ielas/ tilta nosaukums |  Veicamais darbs | Adrese, km | Garums km | **Plānotās izmaksas (*euro*)** | t.sk. pa gadiem |
| no | līdz | 2016. | 2017. | 2018. |
| **1. Ceļu un ielu būvprojektēšana** |  |   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| **2. Ceļu un ielu būvniecība** |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| **3. Ceļu un ielu rekonstrukcija** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. | Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde | Rindzele-Jaunpļavas-Ezernieki | jauna grants seguma izbūve | 0,00 | 13,40 | 13,40 | **5000** | 5000 | 0 | 0 |
|
|   |   | **5000** | **0** | **0** |
| 2. | Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde | Pasta iela | seguma atjaunošana | 0,20 | 0,249 | 0,05 | **14 000** | 14000 | 0 | 0 |
|   | **14000** | **0** | **0** |
| **4. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Tumes un Degoles pagastu pārvalde |   | ziemas dienests |   |   |   | **52686,56** | 17486,56 | 17600 | 17600 |
|   | grantēto ceļu greiderēšana |   |   |   | **37349,53** | 12149,53 | 12400 | 12800 |
|   | a/betona seguma bedrīšu remonts |   |   |   | **29336,19** | 10336,19 | 9500 | 9500 |
|   | ceļu nomaļu pļaušana |   |   |   | **15721,32** | 5521,32 | 5000 | 5200 |
|   | grants seguma izbūve |   |   |   | **39765,68** | 16565,68 | 11600 | 11600 |
|   | ielu apgaismojuma atjaunošana |   |   |   | **4000** | 2000 | 1000 | 1000 |
|   | ceļa zīmju uzstādīšana |   |   |   | **530** | 240 | 160 | 130 |
|   | caurteku remonts |   |   |   | **755,1** | 254,1 | 254 | 247 |
|   | **64553,38** | **57514** | **58077** |
| 2. | Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde |   | ziemas dienests |   |   |   | **123000** | 44000 | 39000 | 40000 |
|   | tiltu un caurteku remonts |   |   |   | **12800** | 4800 | 4000 | 4000 |
|   | grantēto ceļu greiderēšana |   |   |   | **48000** | 16000 | 16000 | 16000 |
|   | a/betona seguma bedrīšu remonts |   |   |   | **14000** | 5000 | 5000 | 4000 |
|   | ceļa zīmju iegāde, uzstādīšana un uzturēšana |   |   |   | **4770,43** | 1811,43 | 1459 | 1500 |
|   | ceļu nomaļu pļaušana |   |   |   | **12000** | 4000 | 4000 | 4000 |
|   | grants segumu atjaunošana |   |   |   | **29000** | 14000 | 9000 | 6000 |
|   | grantēto segumu atputekļošana |   |   |   | **4200** | 0 | 4200 | 0 |
|   | grāvju un nomaļu tīrīšana |   |   |   | **27600** | 14600 | 6000 | 7000 |
|   | **104211,43** | **88659** | **82500** |
| 3. | Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde |   | ziemas dienests |   |   |   | **30000** | 10000 | 10000 | 10000 |
|   | grantēto ceļu greiderēšana |   |   |   | **30000** | 10000 | 10000 | 10000 |
|   | a/betona seguma bedrīšu remonts |   |   |   | **6500** | 2500 | 2000 | 2000 |
|   | caurteku remonts |   |   |   | **3500** | 1500 | 1000 | 1000 |
|   | degviela (zāles pļāvējam) |   |   |   | **500** | 500 | 0 | 0 |
|   | ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana |   |   |   | **700** | 300 | 200 | 200 |
|   | **24800** | **23200** | **23200** |
| 4. | Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde |   | ziemas dienests |   |   |   | **39800** | 14800 | 12500 | 12500 |
|   | ceļmalu ikdienas uzturēšana (zāles pļaušana, krūmu ciršana)  |   |   |   | **1700** | 7000 | 5000 | 5000 |
|   | grantēto ceļu greiderēšana |   |   |   | **4500** | 15000 | 15000 | 15000 |
|   | caurteku remonts |   |   |   | **6500** | 1500 | 2500 | 2500 |
|   | bedrīšu remonts |   |   |   | **7800** | 2800 | 2500 | 2500 |
|   | **41100** | **37500** | **37500** |
| 5. | Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde |   | ziemas dienests |   |   |   | **29500,70** | 8500,70 | 12000 | 9000,00 |
|   | tiltu un caurteku remonts |   |   |   | **59885,76** | 5885,76 | 6000 | 4800 |
|   | ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana |   |   |   | **900** | 200 | 200 | 500 |
|   | asfaltbetona bedrīšu remonts |   |   |   | **34000** | 10000 | 10000 | 14000 |
|   | degviela, eļļas, smērvielas |   |   |   | **36094,49** | 12094,49 | 12000 | 12000 |
|   | **36680,95** | **40200** | **40300** |
| 6. | Tukuma pilsēta |   | ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzturēšana |   |   |   | **38862** | 12954 | 12954 | 12954 |
|   | brauktuvju marķēšana |   |   |   | **70557** | 23519 | 23519 | 23519 |
|   | grantēto ielu uzturēšana |   |   |   | **62964** | 20988 | 20988 | 20988 |
|   | ziemas dienests |   |   |   | **891136,37** | 303222,37 | 293907 | 293907 |
|   | **360683,37** | **351368** | **351368** |
| 7. | Tukuma novada rezerves fonds |   |   |   |   | **113503,22** | **13503,22** | **50000** | **50000** |
| **5.** | **Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Tumes un Degoles pagastu pārvalde | Ozolpils c.-Lestenes c. | ceļu nomaļu atjaunošana | 0,00 | 2,00 | 2,00 | **1200** | 0 | 1200 | 0 |
| Nākotnes iela | 0,00 | 0,29 | 0,29 | **180** | 0 | 0 | 180 |
| Skolas iela | 0,00 | 0,94 | 0,94 | **560** | 560 | 0 | 0 |
| Pasta iela | 0,00 | 0,71 | 0,71 | **420** | 420 | 0 | 0 |
| Lauku iela | 0,00 | 0,35 | 0,35 | **210** | 210 | 0 | 0 |
| Darbnīcu ceļš | 0,00 | 0,68 | 0,68 | **410** | 410 | 0 | 0 |
| Tume-Bērzkalni | 0,00 | 1,45 | 1,45 | **860** | 0 | 860 | 0 |
| Tume-Viļņi | grants seguma uzturēšana (renovācija) | 0,00 | 0,25 | 0,25 | **3328** | 0 | 3328 | 0 |
| Siljāņi-Māraskalni | 1,60 | 1,80 | 0,20 | **2662** | 2662 | 0 | 0 |
| Vecmokas-Ķīļu kapi | 0,80 | 1,00 | 0,20 | **2661** | 0 | 2661 | 0 |
| Vīnkalni-Dāri | 3,00 | 3,50 | 0,50 | **6655** | 0 | 0 | 6655 |
| Kalnrozītes-Bergi | 2,00 | 2,10 | 0,10 | **1331** | 1331 | 0 | 0 |
| Lestenes c.-Garauši | 0,70 | 0,80 | 0,10 | **1331** | 0 | 1331 | 0 |
| Lestenes c.-Kalnsauši | 0,00 | 0,20 | 0,20 | **2662** | 0 | 0 | 2662 |
| Valeikas-Degoles c. | 4,00 | 4,20 | 0,20 | **2662** | 2662 | 0 | 0 |
| Puķulauku c. | 0,54 | 0,64 | 0,10 | **1331** | 1331 | 0 | 0 |
| Vilciņu c. | 0,00 | 0,10 | 0,10 | **1331** | 1331 | 0 | 0 |
| Lekužas c. | 0,86 | 0,96 | 0,10 | **1331** | 1331 | 0 | 0 |
| Čubatas-Garaušu c. | caurteku nomaiņa |   |   |   | **508** | 0 | 0 | 508 |
| Vīnkalni-Dāri |   |   |   | **508** | 0 | 508 | 0 |
| Viksu kapu c. |   |   |   | **1016** | 1016 | 0 | 0 |
| Skolas iela |   |   |   | **508** | 508 | 0 | 0 |
| Pasta iela |   |   |   | **508** | 508 | 0 | 0 |
| Ozolpils c.-Lestenes c. | grāvju tīrīšana | 0,00 | 2,55 | 2,55 | **680** | 0 | 680 | 0 |
| Pasta iela | 0,00 | 0,71 | 0,71 | **512** | 512 | 0 | 0 |
| Skolas iela | 0,00 | 0,94 | 0,94 | **770** | 770 | 0 | 0 |
| Lauku iela | 0,00 | 0,35 | 0,35 | **170** | 170 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |  | **15732** | **10568** | **10005** |
| 2. | Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde | a/c Džūkste-Pienava | grants seguma uzturēšana (renovācija) asfaltbetona seguma atjaunošana | 3,40 | 4,40 | 1,00 | **15000,00** | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| a/c Šoseja-Pētermuiža | 0,00 | 1,00 | 1,00 | **12000,00** | 0,00 | 0,00 | 12000,00 |
| Anša-Lerha Puškaiša iela | 0,30 | 1,10 | 0,80 | **2000,00** | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |
|   |   | **0** | **20000,0** | **27000** |
| 3. | Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde | Ezernieki-Jaunpļavas-Rindzele | grants seguma atjaunošana | 0,00 | 13,40 | 13,40 | **28281** | 5400 | 10000 | 12881 |
| Dzirciems-Sudmaļi | 1,70 | 1,90 | 0,20 | **3400** | 1400 | 1000 | 1000 |
| Rijnieki-Vēdas | 3,20 | 3,80 | 0,60 | **2100** | 1100 | 1000 | 0 |
| Vecā Sēme-Sudmaļi | 1,50 | 2,00 | 0,50 | **5700** | 2700 | 3000 | 0 |
| Sēme-Ķīši | 0,90 | 1,40 | 0,50 | **10300** | 5300 | 0 | 5000 |
| Oši-Totas | 1,20 | 1,50 | 0,30 | **1400** | 1400 | 0 | 0 |
| Plieņu skola-Sīpoli | 0,00 | 1,40 | 1,40 | **4000** | 4000 | 0 | 0 |
| Plieņu skola-Kalnmežas | 2,20 | 2,50 | 0,30 | **4100** | 1100 | 0 | 3000 |
| Sēme-Lāči | 1,20 | 1,60 | 0,40 | **3600** | 2600 | 1000 | 0 |
| Lejiņas-Upmaļi | 0,00 | 1,10 | 1,10 | **5200** | 5200 | 0 | 0 |
| Renči-Klāņi | 0,00 | 1,30 | 1,30 | **5800** | 5800 | 0 | 0 |
| Rideļi-Līkkažoki | 0,00 | 3,20 | 3,20 | **8000** | 8000 | 0 | 0 |
| Brizule-Strūrnieki-Ķesterciems | 0,00 | 8,00 | 8,00 | **21881** | 0 | 11881 | 10000 |
| Plūdoņi-Zvaigznes | 0,00 | 0,50 | 0,50 | **4000** | 0 | 4000 | 0 |
|   | **44000** | **31881** | **31881** |
| 4. | Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde | 4.ceļš-5.ceļš | grants seguma atjaunošana, remonts | 4,00 | 4,87 | 0,87 | **12000,00** | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vasku centrs | 0,00 | 0,87 | 0,87 | **13000,00** | 13000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vendes-Bluiskas | 0,00 | 0,22 | 0,22 | **7163,00** | 7163,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lieljāņi-Putni | 0,00 | 4,15 | 4,15 | **29803,00** | 0,00 | 29803,00 | 0,00 |
| Snapji-Romji | 0,00 | 2,50 | 2,50 | **29803,00** | 0,00 | 0,00 | 29803,00 |
|   |   |   | **32163,00** | **29803,00** | **29803,00** |
| 5. | Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde | a/c Jaunsermuļi-Osīši | grants seguma atjaunošana | 1,00 | 2,00 | 1,00 | **9000,00** | 4000,00 | 2000,00 | 3000,00 |
| a/c Meiniķi-Skrimbas | 2,00 | 3,50 | 1,50 | **11000,00** | 4000,00 | 4000,00 | 3000,00 |
| a/c Kreģi-Bundzenieki | 4,00 | 4,04 | 0,40 | **1200,00** | 6000,00 | 4000,00 | 2000,00 |
| a/c Krimpas-Skultiņi | 0,35 | 0,55 | 0,20 | **3000,00** | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| a/c Pūre-Lamiņi | 2,50 | 4,00 | 1,50 | **30000,00** | 6000,00 | 10000,00 | 14000,00 |
|  a/c Lakstīgalas-Sermuļi | jauna grants seguma klāšana | 0,00 | 2,70 | 2,70 | **12857,00** | 8857,00 | 3000,00 | 1000,00 |
| a/c Beitiņi-Liepsalas | 2,00 | 3,50 | 1,50 | **32000,00** | 8000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| a/c Luntes-Ružciema kapi | 0,00 | 0,60 | 0,60 | **7000,00** | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
|   | **40857,00** | **38000,00** | **38000,00** |
| **6.** | **Pārējie izdevumi** |
| 1. | Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde | **remontdarbu izdevumi (rezerves daļu iegāde, uzturēšana)** |   |   |   | **16359** | **6400** | **5400** | **4559** |
|   | tai skaitā |   |   |   |  | tai skaitā |
|   | ielu apgaismojuma remontdarbi Džūkstes pagastā |   |   |   | **6800** | 3400 | 1900 | 1500 |
|   | ielu apgaismojuma remontdarbi Slampes pagastā |   |   |   | **6559** | 3000 | 2000 | 1559 |
|   | pārējie izdevumi |   |   |   | **3000** | 0 | 1500 | 1500 |
| 2. | Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde | **remontdarbu izdevumi (rezerves daļu iegāde, uzturēšana)** |   |   |   | **3390,28** | **890,28** | **1380** | **1380** |
|  | tai skaitā |   |   |   |  | tai skaitā |
|  | tilta krāsoto virsmu atjaunošana (par Abavu un Viesatu 2 gab.) |   |   |   | **900,28** | 300,28 | 300 | 300 |
|  | pārējie pakalpojumi |   |   |   | **1300** | 300 | 500 | 500 |
|  | materiāli, ceļa zīmju iegāde |   |   |   | **1450** | 290 | 580 | 580 |
| 3. | Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde | **remontdarbu izdevumi (rezerves daļu iegāde, uzturēšana)** |   |   |   | **1600** | **600** | **500** | **500** |
| 4. | Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde | **remontdarbu izdevumi (rezerves daļu iegāde, uzturēšana)** |   |   |   | **13626** | **4500** | **4613** | **4513** |
|   | tai skaitā |   |   |   | tai skaitā |
|   | traktora "Belarus 920.3" rezerves daļas, uzturēšana |   |   |   | **10000** | 4000 | 4000 | 2000 |
|   | rotējošās zāles pļaujmašīnas "Z-178" rezerves daļas, uzturēšana |   |   |   | **3626** | 500 | 613 | 2513 |
| 5. |   |   | Bankas pakalpojumi |   |   |   | **120** | **40** | **40** | **40** |
| **7. Rezerve** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde |   |   |   |   |   | **706,86** | **706,86** | **0** | **0** |

Vidēja termiņa programma ir precizējama ik gadu atbilstoši faktiski pieejamam finansējumam kārtējā gadā.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Ē.Lukmans